数据安全风险整改进度

月度汇总报告

（2025年3月）

| 报告标题 | 数据安全风险整改进度月度汇总报告 |
| --- | --- |
| 报告期间 | 2025年3月 |
| 编制部门 | 合规与风控部 |
| 编制人 | 数据安全整改工作组 |
| 编制日期 | 2025年4月8日 |
| 文件密级 | 内部文件 |

# 一、本月整改工作总体情况

本报告数据来源于《数据安全风险整改追踪表.xlsx》（统计周期：2025年3月1日至3月31日）。本月整改工作整体推进有序，整体完成率较上月有所提升。

## 1.1 关键指标概览

| 本月整体完成率 38.5% ↑ 较上月提升 7.7pp | 累计完成率 62.5% 10/16 项已完成 | 逾期未完成项 5 项 高风险 2 项 | 本月新增风险项 3 项 高风险 1 项 |
| --- | --- | --- | --- |

注：整体完成率 = 本月已完成整改项 ÷ 当前风险项总数（含本月新增）。累计完成率 = 累计已完成项 ÷ 风险项总数16项。

## 1.2 按风险等级分布统计

| 风险等级 | 上月遗留数 | 本月新增数 | 本月完成数 | 当前遗留数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| 中风险 | 5 | 2 | 3 | 4 | 42.9% |
| 低风险 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
| 合计 | 10 | 3 | 5 | 8 | 38.5% |

本月共处理风险项8项，其中高风险项完成1项（占比25.0%），中风险项完成3项（占比42.9%），低风险项完成1项（占比50.0%）。高风险项整改进度仍需重点关注。

# 二、本月整改完成情况

## 2.1 本月整改完成清单

本月共有5项风险项完成整改并通过验收，具体清单如下：

| 序号 | 风险项编号 | 风险描述 | 风险等级 | 整改措施 | 完成时间 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | 用户敏感数据在传输过程中未启用加密机制 | 高风险 | 部署TLS1.2传输加密 | 2025-03-05 | 通过 |
| 2 | R-003 | 数据库账户权限分配未遵循最小权限原则 | 中风险 | 重新梳理并收紧账户权限 | 2025-03-10 | 通过 |
| 3 | R-005 | 数据备份未进行异地存储，存在单点故障风险 | 中风险 | 建立同城异地备份机制 | 2025-03-15 | 通过 |
| 4 | R-008 | 日志留存周期不足，部分操作日志留存仅30天 | 低风险 | 延长日志留存至6个月 | 2025-03-18 | 通过 |
| 5 | R-011 | 数据脱敏规则未覆盖全部敏感字段 | 中风险 | 扩展脱敏规则覆盖范围 | 2025-03-22 | 通过 |

## 2.2 本月新增风险项清单

本月共新增3项风险项，均已录入追踪表并启动整改流程：

| 序号 | 风险项编号 | 风险描述 | 风险等级 | 发现日期 | 责任部门 | 状态 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-014 | API接口缺乏统一的访问频率限制，存在滥用风险 | 中风险 | 2025-03-10 | 研发部 | 整改中 | 高 |
| 2 | R-015 | 移动端App未对本地缓存数据进行加密保护 | 中风险 | 2025-03-18 | 产品部 | 待分配 | 中 |
| 3 | R-016 | 第三方SDK数据共享范围超出隐私政策声明范围 | 高风险 | 2025-03-25 | 合规部 | 评估中 | 高 |

新增风险项已同步纳入整改追踪表管理，将在下月报告中跟踪整改进度。

# 三、本月未完成风险项分析

## 3.1 滞后风险项清单

以下5项风险项超过原定完成期限，截至报告日仍未完成整改：

| 序号 | 风险项编号 | 风险描述 | 原定完成日期 | 实际进度(%) | 当前状态 | 滞后原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-002 | 核心系统数据未完成分类分级标识 | 2025-02-28 | 60% | 整改中 | 分类标准修订中，等待主管部门确认 |
| 2 | R-004 | 数据共享接口缺少事前审批流程 | 2025-02-28 | 40% | 整改中 | 流程设计涉及多部门协调，进展缓慢 |
| 3 | R-006 | 生产环境数据库存在弱口令账户 | 2025-03-15 | 80% | 整改中 | 部分老旧系统改造需业务停机窗口 |
| 4 | R-009 | 数据安全培训覆盖率达未达年度目标90% | 2025-03-31 | 75% | 整改中 | Q1业务高峰期，培训计划被迫推迟 |
| 5 | R-012 | 隐私政策未按最新法规要求完成更新 | 2025-03-20 | 30% | 整改中 | 法务审核意见分歧较大，反复修改 |

## 3.2 滞后原因分类统计

| 滞后原因分类 | 涉及风险项数 | 占总滞后项比例 | 主要涉及部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源协调困难（业务停机窗口不足） | 2 | 40% | 运维部 / 业务部门 |
| 标准/流程修订未完成 | 2 | 40% | 合规部 / 法务部 |
| 培训计划受业务高峰期影响 | 1 | 20% | 人力资源部 |

## 3.3 风险升级预警

以下风险项触发风险升级预警机制，建议管理层重点关注并协调资源推动整改：

- R-002（核心系统数据分类分级标识）：已逾期约40天，阻碍多项下游安全措施推进，建议尽快完成标准确认。

- R-006（生产环境数据库弱口令）：虽进度达80%，但涉及高危漏洞，建议优先协调停机窗口完成最后整改。

- R-016（第三方SDK数据共享超出声明范围）：本月新增高风险项，涉及用户隐私合规，建议立即启动评估并暂停相关数据共享。

# 四、下月整改工作计划

## 4.1 下月重点整改项（优先级最高的前5项）

| 序号 | 风险项编号 | 风险描述 | 风险等级 | 目标完成日期 | 责任人/部门 | 所需资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-002 | 核心系统数据完成分类分级标识 | 高风险 | 2025-04-30 | IT部 / 数据安全负责人 | 分类分级工具 |
| 2 | R-006 | 生产环境数据库弱口令账户全部整改完成 | 高风险 | 2025-04-15 | 运维部 / DBA团队 | 停机维护窗口 |
| 3 | R-012 | 隐私政策完成法务审核并正式发布 | 中风险 | 2025-04-20 | 合规部 / 法务部 | 法务资源支持 |
| 4 | R-014 | API接口访问频率限制功能上线 | 中风险 | 2025-04-25 | 研发部 | 开发人力 |
| 5 | R-016 | 完成第三方SDK数据共享范围评估报告 | 高风险 | 2025-04-30 | 合规部 / 安全团队 | 安全评估工具 |

## 4.2 预计完成目标

- 完成R-002、R-006两项高风险项整改，消除生产环境高危漏洞。

- 推动R-012隐私政策完成法务审核并正式发布。

- 完成R-014 API频率限制功能开发与测试，4月底前上线。

- 完成R-016第三方SDK数据共享范围评估，给出整改或停用建议。

- 本月整体完成率目标：突破50%。

## 4.3 需要协调资源

- 运维部：协调R-006整改所需的业务停机维护窗口（建议4月第二周）。

- 法务部：加快R-012隐私政策审核，预期需2轮审核，请4月15日前完成初稿确认。

- 研发部：R-014 API限频功能开发，预计需2人/周工作量。

- 合规部：R-016第三方SDK评估，需协调外部供应商提供SDK数据流向说明。

# 五、数据来源说明

本报告数据来源于《数据安全风险整改追踪表.xlsx》，统计周期为2025年3月1日至2025年3月31日。

数据安全风险整改追踪表为合规与风控部用于持续跟踪企业数据安全风险项整改状态的内部管理工具，包含风险项编号、风险描述、风险等级、整改措施、责任人、期限及完成状态等字段。

本报告由合规与风控部数据安全整改工作组编制，如有疑问请联系：合规与风控部 / 数据安全整改工作组。

| 编制部门 | 合规与风控部 |
| --- | --- |
| 统计截止日期 | 2025年3月31日 |
| 报告生成日期 | 2025年4月8日 |
| 文件密级 | 内部文件 |

— 报告结束 —